Validando Sprint 1

“Sistema De Panadería Los Tres Spa”

[S.D.P.L.T.S.]

Fecha: [12/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15-09-2026 | Inicio del documento | Walter Meneses |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Panadería Online (Los Tres Spa) |
| Fecha de Inicio | 14-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Rojas Lopez |
| Docente | Juan Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.190.586-9 | Walter Meneses Caceres | wal.meneses@duocuc.cl |
| 20.239.996-7 | Mauricio Muñoz Peña | Ma.munozp@duocuc.cl |
| 19.142.910-9 | Matias Tapia Ampuero | matia.tapiaa@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | (A/R) |
| HU-EP001-001 | Inicio de sesión | 20 | Walter Meneses | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 | A |
| HU-EP001-002 | Usuarios y roles | 16 | Walter Meneses |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 16 | A |
| HU-EP001-003 | Perfil y direcciones | 12 | Walter Meneses |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 12 | A |
| HU-EP001-004 | Recuperación de clave | 8 | Walter Meneses |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 8 | A |
| HU-EP005-001 | Catálogo por turno | 12 | Matias Tapia | 4 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 | A |
| HU-EP005-006 | Búsqueda de productos | 8 | Matias Tapia |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 | A |
| HU-EP006-004 | Información institucional | 10 | Matias Tapia |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-EP001-001 | Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | 20 | Alta |
| HU-EP001-002 | Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | 16 | Alta |
| HU-EP001-003 | Como cliente, necesito registrar mi perfil y direcciones para comprar en línea y guardar mis datos de despacho. | 12 | Alta |
| HU-EP001-004 | Como usuario, necesito solicitar la recuperación de mi clave para restablecer el acceso si la olvido. | 8 | Alta |
| HU-EP005-001 | Como cliente, necesito navegar por categorías y horarios en el catálogo web para consultar los productos disponibles según el turno de venta. | 12 | Media |
| HU-EP005-006 | Como cliente, necesito buscar productos por nombre para encontrarlos sin recorrer todas las categorías. | 8 | Media |
| HU-EP006-004 | Como cliente, necesito consultar la dirección y horarios del local para planificar mis retiros o visitas. | 10 | Media |