Documento Sprint Backlog 1

“Sistema De Panadería Los Tres Spa”

[S.D.P.L.T.S.]

Fecha: [15/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	2

Product Backlog del Proyecto “Sistema De Panadería Los Tres Spa”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15-09-2026 | Inicio del documento | Walter Meneses |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Panadería Online (Los Tres Spa) |
| Fecha de Inicio | 14-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Rojas Lopez |
| Docente | Juan Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.190.586-9 | Walter Meneses Caceres | wal.meneses@duocuc.cl |
| 20.239.996-7 | Mauricio Muñoz Peña | Ma.munozp@duocuc.cl |
| 19.142.910-9 | Matias Tapia Ampuero | matia.tapiaa@duocuc.cl |

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-EP001-001 | Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | 1 |
| HU-EP001-002 | Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | 1 |
| HU-EP001-003 | Como cliente, necesito registrar mi perfil y direcciones para comprar en línea y guardar mis datos de despacho. | 1 |
| HU-EP001-004 | Como usuario, necesito solicitar la recuperación de mi clave para restablecer el acceso si la olvido. | 1 |
| HU-EP005-001 | Como cliente, necesito navegar por categorías y horarios en el catálogo web para consultar los productos disponibles según el turno de venta. | 1 |
| HU-EP005-006 | Como cliente, necesito buscar productos por nombre para encontrarlos sin recorrer todas las categorías. | 1 |
| HU-EP006-004 | Como cliente, necesito consultar la dirección y horarios del local para planificar mis retiros o visitas. | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-EP001 | T001 | Inicio de sesión | 20 |
| HU-EP001 | T002 | Usuarios y roles | 16 |
| HU-EP001 | T003 | Perfil y direcciones | 12 |
| HU-EP001 | T004 | Recuperación de clave | 8 |
| HU-EP005 | T001 | Catálogo por turno | 12 |
| HU-EP005 | T006 | Búsqueda de productos | 8 |
| HU-EP006 | T004 | Información institucional | 10 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

| Historias de usuario o spike | Horas estimadas | Dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |
| Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 16 |
| Como cliente, necesito registrar mi perfil y direcciones para comprar en línea y guardar mis datos de despacho. | 12 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 12 |
| Como usuario, necesito solicitar la recuperación de mi clave para restablecer el acceso si la olvido. | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 8 |
| Como cliente, necesito navegar por categorías y horarios en el catálogo web para consultar los productos disponibles según el turno de venta. | 12 | 4 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 |
| Como cliente, necesito buscar productos por nombre para encontrarlos sin recorrer todas las categorías. | 8 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |
| Como cliente, necesito consultar la dirección y horarios del local para planificar mis retiros o visitas. | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |
| Reales producto por realizar | 86 | 78 | 67 | 55 | 48 | 39 | 33 | 31 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 7 | 0 |  |
| Estimada producto por realizar | 86 | 80 | 74 | 68 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 25 | 18 | 12 | 6 | 0 |  |