Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Tapia Ampuero Mauricio Muñoz Peña Walter Meneses Caceres |
| --- | --- |
| Rut | 19.142.910-9 20.239.996-7 20.190.586-9 |
| Carrera | Ingeniería En Informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Panadería Los Tres Spa Online. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Sistemas de gestión de información - Desarrollo de software - Administración de bases de datos. - Análisis de Datos para la toma de decisiones. |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo con buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo con estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto APT consiste en un sistema web e integración de los procesos manuales a digital para la panadería artesanal “Los Tres Spa”, ubicada en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. Como proyecto, dentro del área de Ingeniería Informática, la propuesta que se busca es resolver la fragilidad operativa de la PyME mediante la automatización de sus flujos de trabajo, aplicando arquitectura de software y gestión de bases de datos para optimizar la toma de decisiones del negocio La panadería artesanal “Los Tres Spa” se ubica en Marigen 9795, La Florida, Región Metropolitana cuyo rubro es la elaboración de productos de panadería y pastelería. Inicio sus actividades el 2 de Agosto del año 2022 con la elaboración de productos de panadería y pastelería tradicional. Actualmente cuenta con 40 trabajadores en una única sede. Actualmente la panadería tiene una alta concentración de clientes habituales de la zona de La Florida y clientes no recurrentes de la comuna. Sin embargo, debido al incremento en la demanda de sus productos ha dejado entre ver las falencias en sus procesos de negocio, ya que depende de operaciones manuales y registros escritos en papel, lo que genera inconsistencias en la gestión interna de materias prima, malos cálculos del costo real de producción, descuadres de caja en los ingresos diarios, horarios de entrega de pedidos especiales mal organizados. Esta falta de digitalización se traduce en severas ineficiencias internas evidenciando la fragilidad de su modelo operativo actual. El proyecto está dirigido a los miembros internos de la panadería, como el área operacional, administrativa, financiera y logística. A nivel externo, los consumidores de la zona. La propuesta de valor del proyecto busca la transformación digital de los procesos manuales actuales de la panadería, mejorando los tiempos de atención, la cotización de materias primas y reportes analíticos. Este proyecto demuestra la relevancia de la Ingeniería Informática en el mercado actual, evidenciando cómo el perfil informático actúa como un motor de eficiencia y modernización para el sector PyME mediante la integración de soluciones tecnológicas a medida |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca la modernización y digitalización para las áreas de gestión operativa, comercial y financiera de Panadería “Los Tres Spa”, un negocio artesanal cuyos procesos diarios se realizan a mano en cuadernos, lo que genera recurrentes descuadres de caja, imprecisión en los costos de producción y falta de control de inventario. Su relevancia radica en que permitirá agilizar los tiempos de atención en el local, prevenir errores en los cálculos de ingresos, asegurar el seguimiento del stock en tiempo real y facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante el uso de reportes de análisis e indicadores clave (KPI). El sistema consistirá en una aplicación web accesible desde computadores y dispositivos móviles, estructurada en módulos para atender distintas áreas. Incluirá un Punto de Venta (POS) para la atención en caja, un canal web para ventas y reservas en línea, un registro de recetas por producto y una herramienta para comparar precios entre proveedores de materias primas. La plataforma permitirá procesar compras presenciales y digitales, emitir comprobantes de pago respaldados por pasarelas como Webpay, coordinar retiros o entregas a domicilio y evaluar qué proveedor ofrece mejores tarifas de insumos. Para resolver las problemáticas detectadas, el sistema descontará automáticamente los insumos del inventario cada vez que se prepare o venda un producto según su receta. Además, enviará avisos cuando el stock esté bajo o cuando el aumento en el precio de la materia prima reduzca el margen de ganancia esperado. Toda la información se guardará de forma ordenada en una base de datos y se mostrará en un panel de control sencillo con gráficos de ventas y stock, reemplazando el uso de libretas por un registro digital ordenado. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto APT se relaciona con el perfil de egreso de la carrera al aplicar todos los conocimientos que se ha adquirido durante el plan de estudios, enfrentando un caso real de entregar solución a un problema de una pequeña empresa, para ello se aplicara: - Diseñar soluciones de software: desarrollando un sistema web que integra e-commerce y punto de venta (POS) integrando métodos de pago en línea (WEBPAY), automatizando los pedidos programados, controlar la producción interna de la panera, manejo y cotización de materias primas y rendimiento de la pyme en termino de ventas. - Gestión de requerimientos de información y bases de datos: Se utiliza en el diseño e implementación de una base de datos relacional para estructurar la información del negocio: registro de recetas, inventario de materias primas, catálogo de productos web e historial de ventas. - Gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles (Scrum): Se aplica en la planificación del ciclo de vida del proyecto, organizándolos en sprints para adaptar las funcionalidades del proyecto a las necesidades de la panadería. - Estándares de calidad, seguridad y arquitectura: Se refleja en la implementación de buenas prácticas de desarrollo web, asegurando que las transacciones financieras sean ejecutadas de manera segura y garantizando que el sistema sea responsivo en dispositivos móviles y computadores. - Pruebas y certificación de software: Se implementa mediante la ejecución de pruebas de integración y funcionales que validan el correcto descuento automático de insumos según la receta y la precisión en la generación de reportes e indicadores (KPI). |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales están orientados al desarrollo Full-Stack, gestión de bases de datos y la automatización de los procesos manuales a digitales de una PyME. Este proyecto APT de la panadería “Los Tres Spa” refleja esos intereses a través de: - Desarrollo web Full-Stack (Front y Backend) y la experiencia de usuario: Nos encanta construir soluciones de software desde 0, partiendo por la interfaz gráfica hasta la lógica interna del código. Diseñar la pantalla del sitio web de la plataforma en línea e integrándolo con el de pago nos permite llevar a la práctica el desarrollo completo de un sistema funcional y que sea de fácil integración para el cliente, al construirlo según sus necesidades y que sea intuitivo y fácil de usar. - Modelado y arquitectura de datos: en nuestro caso el diseño estructurado de la información. En este proyecto, se aplica de manera organizada la estructuración de las bases de datos para que el inventario, las recetas y el cálculo de costos de producción se actualicen de forma automática al momento de producir cierta cantidad y que esta se vea reflejada en el catálogo online - Impacto en negocios reales: Nos gusta la idea de gestionar un proyecto informático que sea de ayuda para una Pyme, al modernizar pequeñas empresas en sus procesos diarios. Ayudar a la panadería a pasar de los registros en papel a un sistema digitalizado permite actuar como un verdadero facilitador tecnológico. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable si tenemos en cuenta los conocimientos que se ha adquirido a lo largo del plan de estudio, también porque las herramientas para desarrollarlo están a nuestro alcance y tenemos varias fuentes para consultar información que ayuda al desarrollo. También tenemos al profesor tutor que nos dará retroalimentación semanal para guiarnos a lo largo del semestre El plazo para desarrollar es de 5 meses, desde agosto hasta diciembre, lo que daría en total 18 semanas que se divide en: - Semana 1 – 4: Definición Proyecto APT - Semana 5 – 15: Desarrollo Proyecto APT - Semana 16 – 18: Presentación proyecto APT Las horas semanales son: 4 horas al día x 6 días a la semana, entre ellas 30 minutos de retroalimentación por parte del docente. Los materiales que se utilizaran para desarrollo son: - 3 notebook/Pc de escritorio con conexión a internet - Dispositivo Movil Software: - Visual Studio Code - Trello - Microsoft Teams para reuniones - Git para controles de versiones Factores externos que facilitan su desarrollo: - Comunicación con el cliente aprobando los requisitos y seguimiento de los avances - Disponibilidad horaria para desarrollar, documentar y reunión del equipo de trabajo para comunicar avances - Lenguajes de programación / metodologías de desarrollo ya visto durante el programa de estudio Factores externos que dificultan su desarrollo: - Resistencia al cambio por parte del cliente: para ello se tendrá comunicación periódica con el cliente desde la fase temprana de desarrollo para ir mostrando los avances e ir integrándolo de manera progresiva al software - Rechazo de los avances del proyecto: para mitigarlo recibir retroalimentación del cliente y profesor tutor al finalizar sprint de desarrollo - Mejorar el diseño y funcionalidades del proyecto para que sea más cómodo para el cliente: se tendrá en cuenta pruebas esporádicas de usabilidad con el cliente |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una página web para la Panadería “Los Tres Spa” que integre procesos digitales y automatice sus procesos de venta, producción y gestión de inventario, incorporando KPI’s para mejorar la eficiencia operativa y respaldar la toma de decisiones del negocio a través de Dashboards que faciliten la comprensión del estado de la panadería a nivel de ventas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la panadería para definir el funcionamiento del negocio. - Diseñar la arquitectura de software y la base de datos relacional que soporten las operaciones intercomunicadas de las áreas de ventas presenciales y E-commerce, incluyendo también el control de inventarios. - Desarrollar las funcionalidades operativas del sistema, incluyendo la atención en caja presencial y el sistema web con integración de métodos de pago (Webpay) - Construir un panel de control con indicadores clave (KPI) para la generación de reportes estratégicos sobre ventas, productos más demandados y comportamiento de costos. - Realizar pruebas de calidad de software (QA) y validación con el cliente para garantizar la seguridad, usabilidad y correcto funcionamiento de la plataforma antes de su entrega. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto APT de la panadería 'Los Tres Spa', se utilizará la metodología ágil SCRUM, organizada en sprints lo que permitirán entregar funcionalidades del software de manera progresiva para validarlas en la panadería y con el docente. Responsabilidades de equipo Como el equipo de trabajo está compuesto por 3 integrantes, los roles se ajustarán bajo el marco SCRUM. Integrante 1 (Product Owner, Desarrollador Backend y Ciberseguridad): Mauricio Muñoz Peña - Responsabilidades: Comunicación con el dueño de la panadería, levantamiento de requerimientos, construcción de la lógica del negocio del lado del servidor e implementar medidas de seguridad como protocolos de autentificación y seguridad de los datos Integrante 2 (Scrum Máster y desarrollador Frontend): Walter Meneses Caceres - Responsabilidades: Facilitador, encargado del cumplimiento de los plazos. Documentación técnica, Integrante 3 (Desarrollador Frontend, tester): Matias Tapia - Responsabilidades: Desarrollo del sistema web, tester de funcionalidades, integración de microservicios. Etapas y Flujo de Trabajo del Proyecto: El proyecto se ejecutará mediante los siguientes eventos y etapas clave: - Fase Inicial (Semanas 1-4 / Levantamiento de requerimientos, definición del proyecto APT): Definición de requerimientos con el cliente, modelado de la base de datos y prototipada visual de la interfaz. - Fase desarrollo usando metodología scrum: - Sprint 1 (Semanas 5-6 / Arquitectura, Usuarios y Catálogo): Definición de la arquitectura base del sistema, Login por roles, gestión de cuentas usuarios del sistema, catálogo página web y páginas informativas. - Sprint 2 (Semanas 7-8 / Canal E-Commerce y Pagos Web): Desarrollo del carrito de compras, programación del sistema de despacho o retiro, integración de métodos de pago (Webpay) y validación de zonas de disponibilidad. - Sprint 3 (Semanas 9-10 / Punto de Venta y Producción): Implementación del módulo caja para la venta rápida en tienda, pagos presenciales, cierre de caja, generación de comprobantes de pago digitales y registro de producción diaria. - Sprint 4 (Semanas 11-12 / Insumos, Proveedores y Alertas): Control de proveedores, comparador de tarifas de materias primas y alertas de stock crítico y margen de ganancia. - Sprint 5 (Semanas 13-15 / Analítica, Fidelización y QA Final): Desarrollo del dashboard de indicadores de desempeño, exportar reportes a Excel, programa de acumulación de puntos, pruebas de integración de software y corrección de errores. - Fase Final (Semanas 16-18 / Despliegue y Capacitación): Instalación final del sistema en la panadería, capacitación a los usuarios internos y presentación del proyecto. Durante cada sprint se realizarán reuniones cortas de Daily Scrum para revisar los avances, documentación faltante, contacto con la panadería al termino de cada sprint y evaluaciones internas para optimizar el trabajo diario.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub (Publico) | Código fuente con control de versiones, historial de commits por integrante del equipo | Garantiza el seguimiento del desarrollo del proyecto en la cual es equipo ira evidenciando su avance. |
| Avance | Documentación de Requerimientos y Modelado de Procesos | Especificación formal de RQF/RNF, diagramas BPMN 2.0 (AS-IS / TO-BE) y Modelo Entidad-Relación (DER) de la base de datos. | Nos permite ver el alineamiento entre la problemática y el diseño del software |
| Avance | Tablero en Trello | Registro de los avances de los sprint y asignación de responsabilidades. | Evidencia el uso de la metodología ágil Scrum y la planificación de las actividades del equipo. |
| Final | Sistema Web Panadería “Los Tres Spa” Funcional | Software funcional que cumple con los requerimientos de la panadería “Los Tres Spa”, la cual tendrá un sistema E-commerce, Panel Administración y Punto de Venta (POS) | Representa el producto principal final que demuestra que se cumplió con los objetivos generales y específicos |
| Final | Dashboard de KPIs | Panel con las métricas de ventas, alertas de margen de ganancia/stock y exportación de reportes a Excel. | Demuestra la utilidad del sistema para la toma de decisiones estratégicas y financieras del negocio. |
| Final | Informe y Matriz de Pruebas de Software (QA) | Registro y documentación de pruebas unitarias, de integración, rendimiento y aceptación con el usuario. | Valida la calidad, seguridad e integridad de los datos frente a los requerimientos acordados. |
| Final | Manual de Usuario y Documentación Técnica | Guías de operación diaria para cajero y administrador junto con la arquitectura de software (Vista 4+1). | Facilita la implementación de los nuevos procesos a la panadería |
| Final | Informe Final APT y Video Demostrativo | Incluye la documentación final del proyecto APT, incluyendo un video del completo funcionamiento del software | Constituye el respaldo formal para la evaluación del portafolio de título y facilita la revisión de la comisión. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Requisitos | Levantamiento de requerimientos | Toma de requerimientos en reuniones virtuales con el cliente | Reuniones virtuales, Teams | 2 semanas | Mauricio Muñoz | Recolección de requerimientos de la solución y categorizar por tipo y nivel de prioridad |
| Administración de Bases de Datos | Modelado de base de datos | Diseño y desarrollo de estructura de base de datos modelo entidad-relación | MySQL, Draw.io. | 2 semanas | Mauricio Muñoz | Normalización de tablas |
| Diseño de Interfaz de Usuario | Diseño de prototipos | Prototipos hechos en Balsamiq para dar una prueba visual de las funcionalidades del sistema. | Balsamiq | 2 semanas | Matias Tapia, Walter Meneses | Diseñar un prototipo interactivo del sistema para darle una visual de la interacción real del software con los procesos ya definidos con anterioridad. |
| Arquitectura de Software | Definir arquitectura del sistema | Definir la estructura, componentes del sistema y como se comunicarán entre ellos según sus procesos | Draw.io, Trello, | 1 semana | Walter Meneses | La facilidad de esta actividad es que como los diagramas muestran las funcionalidades del sistema y están divididas según el área del software se complementan entre sí. |
| Programacion Web | Login y Gestión de Cuentas | El login redireccionara a la vista del usuario correspondiente al sistema de la Panadería. | Visual Studio Code, documentación, GitHub, | 2 semanas | Mauricio Muñoz | Lo que puede facilitar la actividad del login y gestión de cuentas es que hay muchos diseños para la vista de Login y en lógica se pueden aplicar métodos ya aprendidos para verificar la existencia de un usuario creado. |
| Programacion web | Catalogo Web | Mostrará los productos disponibles de la panadería | Visual Studio Code, Documentación, GitHub | 1 semana | Matias Tapia, Walter Meneses | Se extraerá la información de los productos ya registrados y se visualizaran dentro del módulo de catálogo. |
| Programacion Web | Páginas Informativas institucionales | Pagina donde la información básica de la panadería, como la dirección, el horario de atención y despacho | Visual Studio Code, Documentación, GitHub | 1 semana | Matias Tapia | Se utilizará información ya entregada del cliente para generar esta vista en específico. |
| Programacion Web | Carrito de compras | Modulo donde aparecerán los productos seleccionados por el usuario que desea comprar calculando el total del pedido. | Visual Studio Code, Documentación, GitHub | 1 semana | Walter Meneses | Lo que facilitará el desarrollo del carrito de compras será la lógica para la comunicación entre el catálogo y la lista personal (Carrito web) donde se almacenará la información. |
| Programacion Web | Sistema de retiro o Despacho | Modulo donde el cliente escogerá si el producto será retirado en tienda o ira despachado a su domicilio. | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Matias Tapia | Implementación condicional de campos de dirección según la opción seleccionada. |
| Programacion Web, desarrollo backend API | Integración métodos de pago | En este apartado se integrarán métodos de pago para que el usuario pueda realizar la compra de su pedido. | Visual Studio Code, Documentación, Api WebPay, GitHub | 2 semanas | Mauricio Muñoz, Matias Tapia, Walter Meneses | Pruebas transaccionales en ambiente de integración (Sandbox) previo a producción. |
| Programacion Web | Validación zona de cobertura | Sección donde confirmara el límite máximo de la zona de despacho. | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Matias Tapia | Delimitación de despacho restricta a la zona geográfica configurada para La Florida. |
| Programacion Web | Módulo de venta rápida en la caja, Diseño de la interfaz | Módulo de Punto de venta de la caja con diseño intuitivo y selección táctil para la rápida elección y compra de productos de la panadería | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 2 semanas | Walter Meneses | Interfaz gráfica optimizada para agilizar la atención presencial en el local. |
| Programacion Web | Módulo de caja operacionales | Sistema en donde la caja de la tienda tendrá las funcionalidades para atender al publico | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 2 semanas | Mauricio Muñoz, Matias Tapia, Walter Meneses | Cálculo automático de vuelto y reporte de cuadratura para evitar descuadres. |
| Desarrollo de Software | Generar comprobantes de pago | Software que enviara un Boucher al cliente y quedara archivado en el sistema | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Walter Meneses | Generación y descarga de comprobante digital en PDF tanto para venta POS como Web. |
| Desarrollo de software | CRUD de productos de la panadería | Sistema de gestión de los productos de la panadería | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 2 semanas | Matias Tapia | Modulo centralizado para actualización de catálogo, imágenes y disponibilidad. |
| Gestión de procesos de negocio | Gestión de proveedores | Gestión de precios cotización de precios de las molineras y gestionar compras | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub, API propia | 1 semana | Mauricio Muñoz, Walter Meneses | Centralización de información de proveedores y emisión de órdenes de compra. |
| Gestión de procesos de negocio | Comparador de insumos, gestión de materias primas | Sistema que comparara los precios de los insumos, gestión de stock de las materias primas y productos de la empresa | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 2 semanas | Mauricio Muñoz, Matias Tapia, Walter Meneses | Cálculo del costo total de adquisición sumando valor del insumo y costo de despacho. |
| Gestión de procesos de negocio | Alerta de stock, margen de ganancias | Software que emitirá una notificación cuando el stock de la materia prima y cuando la producción no sea rentable | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Walter Meneses | Avisos automáticos en panel ante variaciones de precio en insumos que afecten rentabilidad. |
| Análisis de datos | KPIS y Dashboard | Sistema de reportes que indica el rendimiento de la panadería. | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Walter Meneses | Despliegue visual de métricas de ventas diarias/mensuales y productos más demandados. |
| Análisis de datos | Exportar reportes a Excel | Gestión de almacenado de reportes históricos de la panadería | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 2 semanas | Matias Tapia | Exportación de datos históricos a planillas .xlsx para gestión financiera externa. |
| Desarrollo web | Sistema de fidelización de puntos | Gestión de usuarios registrado que tengan descuentos cuando sean clientes recurrentes | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Matias Tapia | Lógica de cálculo automatizado de puntos canjeables según el monto de la transacción. |
| Calidad de software | Pruebas QA y corrección de errores | Pruebas de calidad, caja blanca y negra y corregir errores | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Matias Tapia, Mauricio Muñoz | Validación integral del software con la matriz de pruebas antes del despliegue final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos con el cliente a través de Teams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Definir arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Login y gestión de cuentas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Catalogo Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Páginas Informativas institucionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Carrito de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Sistema de retiro o Despacho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Integración métodos de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Validación zona de cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Modulo de venta rápida en caja, Diseño de la interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Modulo de caja operacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Generar comprobantes de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: CRUD de productos de la panadería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Gestión de proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Comparador de insumos, gestión de materias primas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Alerta de stock, margen de ganancias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: KPIS y Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Exportar reportes a Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Sistema de fidelización de puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Pruebas QA y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue del sistema funcionando en la panadería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación y entrega de documentación al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del proyecto APT a la comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.