Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Sistema De Panadería Los Tres Spa”

[S.D.P.L.T.S.]

Fecha: [12/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	2

Product Backlog del Proyecto “Sistema De Panadería Los Tres Spa”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-10-2026 | Inicio del documento | Walter Meneses |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Panadería Online (Los Tres Spa) |
| Fecha de Inicio | 14-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Rojas Lopez |
| Docente | Juan Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.190.586-9 | Walter Meneses Caceres | wal.meneses@duocuc.cl |
| 20.239.996-7 | Mauricio Muñoz Peña | Ma.munozp@duocuc.cl |
| 19.142.910-9 | Matias Tapia Ampuero | matia.tapiaa@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Sistema De Panadería Los Tres Spa”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-EP001-001 | Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | 4.3 puntos |
| HU-EP001-002 | Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | 4.3 puntos |
| HU-EP001-003 | Como cliente, necesito registrar mi perfil y direcciones para comprar en línea y guardar mis datos de despacho. | 3.7 puntos |
| HU-EP001-004 | Como usuario, necesito solicitar la recuperación de mi clave para restablecer el acceso si la olvido. | 3.7 puntos |
| HU-EP002-001 | Como administrador, necesito gestionar proveedores y precios de insumos para mantener actualizado el costo de las materias primas. | 3.7 puntos |
| HU-EP002-002 | Como administrador, necesito comparar cotizaciones de molineras para elegir la opción de menor costo, incluidos materia prima y flete. | 3.7 puntos |
| HU-EP002-003 | Como administrador, necesito registrar nuevos insumos para controlar la materia prima disponible. | 3.2 puntos |
| HU-EP002-004 | Como administrador, necesito ver alertas de stock mínimo para reponer materias primas y productos antes de que se agoten. | 3.2 puntos |
| HU-EP002-005 | Como administrador, necesito recibir alertas de margen de ganancia para detectar cuándo el alza de insumos reduce la rentabilidad. | 3.7 puntos |
| HU-EP002-006 | Como administrador, necesito generar órdenes de compra para enviar pedidos formales a las molineras por correo electrónico. | 3.7 puntos |
| HU-EP002-007 | Como administrador, necesito consultar los precios históricos de cada materia prima para analizar variaciones y decidir cuándo comprar. | 3.2 puntos |
| HU-EP002-008 | Como administrador, necesito registrar mermas de materias primas o productos para mantener actualizado el inventario real y detectar pérdidas. | 3.2 puntos |
| HU-EP003-001 | Como administrador, necesito registrar la producción diaria para actualizar el stock de productos horneados. | 3.6 puntos |
| HU-EP003-002 | Como administrador, necesito gestionar productos y categorías del catálogo para publicar precios, imágenes y descripciones. | 3.6 puntos |
| HU-EP003-003 | Como administrador, necesito definir las materias primas de cada producto para calcular su costo real y descontar insumos al registrar la producción. | 4.2 puntos |
| HU-EP004-001 | Como cajero, necesito registrar ventas presenciales en el punto de venta para cobrar rápidamente y calcular el vuelto exacto. | 4.7 puntos |
| HU-EP004-002 | Como cajero, necesito cerrar la caja al finalizar el turno para verificar la cuadratura e identificar sobrantes o faltantes. | 3.9 puntos |
| HU-EP004-003 | Como cajero, necesito generar un comprobante interno de compra en PDF para entregar respaldo de la transacción al cliente. | 3.4 puntos |
| HU-EP005-001 | Como cliente, necesito navegar por categorías y horarios en el catálogo web para consultar los productos disponibles según el turno de venta. | 3.6 puntos |
| HU-EP005-002 | Como cliente, necesito agregar productos al carrito y elegir retiro o despacho para programar cómo recibir mi compra. | 4.2 puntos |
| HU-EP005-003 | Como cliente web, necesito pagar en línea y validar mi dirección de despacho para comprar con Webpay y recibir el pedido en La Florida. | 4.2 puntos |
| HU-EP005-004 | Como cliente, necesito consultar el historial y estado de mis pedidos para saber si están en preparación o despacho. | 3.4 puntos |
| HU-EP005-005 | Como cliente no registrado, necesito comprar ingresando solo mis datos básicos de contacto y despacho para evitar crear una cuenta. | 3.4 puntos |
| HU-EP005-006 | Como cliente, necesito buscar productos por nombre para encontrarlos sin recorrer todas las categorías. | 3.0 puntos |
| HU-EP006-001 | Como administrador, necesito ver un dashboard con indicadores de ventas para analizar el rendimiento diario de los canales presencial y web. | 3.0 puntos |
| HU-EP006-002 | Como administrador, necesito exportar reportes de ventas a Excel para respaldar la información financiera y operacional. | 2.5 puntos |
| HU-EP006-003 | Como cliente, necesito acumular puntos por mis compras para obtener descuentos en compras futuras. | 3.0 puntos |
| HU-EP006-004 | Como cliente, necesito consultar la dirección y horarios del local para planificar mis retiros o visitas. | 2.7 puntos |

## Patrón de comparación

Técnica de los 100 puntos: Partiremos con un puntaje de 100, el cual será distribuido entre las épicas identificadas, otorgando mayor puntaje a las más importantes.