|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No de cierta forma nos hemos pasado de los tiempos definidos, pero si hemos cumplido con los tiempos de las entregas que ha propuesto el docente a cargo de la asignatura. Lo que ha sido una dificultad para el desarrollo de las actividades del plan de trabajo ha sido la poca inconsistencia, claridad y participación del cliente, lo que ha generado estas demoras evidentes en la fase de la planificación y documentación del proyecto al no recibir información del negocio y sus procesos de negocio en el tiempo requerido y demorado más de lo que se solicitó para proporcionar esta información. De igual forma se logró cumplir con la entrega del 50% del desarrollo del proyecto en la fecha que estipulo el docente a cargo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades que se presentaron en los 2 primeros sprints y la mitad del sprint 3 como equipo siguiendo una simple regla de desarrollo y tiempo como jerarquía única, quien esté realizando una actividad se le respeta el tiempo que tiene para desarrollar y que la persona responsable lleve contado los días, horas cuando está trabajando. Las dificultades a futuro las planeo enfrentar de la misma forma, pero aplicando una mejora en cuanto a la comunicación con el cliente, que el Product Owner le comunique al cliente si hay un dia de la semana en la cual sea posible ejecutar una reunión con él para hablar sobre los avances del sistema y conocer su opinión para realizar cambios de ser necesario, con esto llevar un registro en el control de cambios que debemos hacer del sistema y aplicar las mejoras que hagan falta.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? De un buen rendimiento, no el mejor, pero si tratando de responderle a mi equipo en cuanto de desempeño y comunicación en mis avances. La capacidad para adaptarme en ambientes desconocidos, como un lenguaje o API’S que no conozco y aprender a manejarlo para adaptarlo tanto al desarrollo de mis compañeros como el mío, lo que podría mejorar seria consultar a mi equipo las dudas que tengo cuando algo sobrepasa mi capacidad de comprensión o para adaptarme y que puedan orientarme.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Sobre la documentación que hay que hacer sobre el sistema, tanto para el cliente como para el usuario. Si toda la documentación técnica como la del manual de instalación, manual del usuario y de ese ámbito ser realizan antes, después o a la par de las pruebas del sistema.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Se hicieron redistribuciones de actividades del principio de desarrollo por simple atribución a la pérdida del tiempo que se estaba provocando al no recibir respuestas del encargado de crear y configurar el ambiente del sistema para desarrollar los módulos, el cual tome la iniciativa de crear y configurar el sistema para subirlo lo más pronto posible al repositorio para el trabajo colaborativo, se presentaron ciertos contratiempos por temas de formato en los nombres de las carpetas del repositorio para vincularlos a la carpeta del proyecto pero se solucionó. De momento no hay actividades nuevas que deban ser asignadas a los miembros del grupo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo como equipo lo evaluó como muy bueno, no es excelente porque hay muchas cosas que debemos mejorar como equipo, pero dentro de lo que es rendimiento es más que optimo. Lo que destaco más en consideración es la comunicación dentro del equipo sobre las consultas que tengan, avisar sobre los avances y estar informados de las actividades que siguen a continuación para dar aviso al dueño de la siguiente actividad que puede proseguir porque el termino su actividad. Lo que se puede mejorar y seguir mejorando es el habito de hacer una bitácora individual para llevar registro de tiempo usado en desarrollo para actividad y llevar un mejor cálculo de tiempo en las actividades.