Validando Sprint 2

“Sistema De Panadería Los Tres Spa”

[S.D.P.L.T.S.]

Fecha: [29/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-09-2026 | Inicio del documento | Walter Meneses |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Panadería Online (Los Tres Spa) |
| Fecha de Inicio | 14-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Rojas Lopez |
| Docente | Juan Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.190.586-9 | Walter Meneses Caceres | wal.meneses@duocuc.cl |
| 20.239.996-7 | Mauricio Muñoz Peña | Ma.munozp@duocuc.cl |
| 19.142.910-9 | Matias Tapia Ampuero | matia.tapiaa@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | (A/R) |
| H-EP005-002 | Carrito y entrega | 28 | Walter Meneses | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 28 | A |
| HU-EP005-003 | Pago y cobertura | 34 | Walter Meneses | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 34 | A |
| HU-EP005-004 | Estado de pedidos | 20 | Walter Meneses |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 20 | A |
| HU-EP005-005 | Compra sin registro | 16 | Walter Meneses |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 3 |  |  | 3 | 2 | 16 | A |

# Gráfico de avance del sprint 2

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H-EP005-002 | Como cliente, necesito agregar productos al carrito y elegir retiro o despacho para programar cómo recibir mi compra. | 28 | Media |
| HU-EP005-003 | Como cliente web, necesito pagar en línea y validar mi dirección de despacho para comprar con Webpay y recibir el pedido en La Florida. | 34 | Alta |
| HU-EP005-004 | Como cliente, necesito consultar el historial y estado de mis pedidos para saber si están en preparación o despacho. | 20 | Media |
| HU-EP005-005 | Como cliente no registrado, necesito comprar ingresando solo mis datos básicos de contacto y despacho para evitar crear una cuenta. | 16 | Media |