|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Se ha cumplido las actividades en los plazos definidos en todos los casos excepto en la integración de webpay, ya que llevo tiempo integrarlo de manera “funcional”, lo que ocasiono que se atrasara en actividades relacionadas con el POS Caja (Funcionamiento, Apertura y Cierre), que debía cerrarse Sprint Anterior. Lo que ha facilitado el desarrollo de las actividades es: - Trabajo con Docker y Django, ya que es funcional en nuestros dispositivos sin instalar nada aparte, asique el entorno de trabajo es el mismo - Comunicación diaria del equipo cuando se terminan las tareas asignadas a cada uno Lo que ha dificultado el desarrollo de las actividades: - Cuando alguien sube el código, fue una vez que rompió el funcionamiento del sistema, lo que ocasiono que tuviéramos que arreglar y avisar mejor que archivos se tocaron - Integración completa de la API Webpay, lo que ocasiono que nos retrasáramos mas tiempo de lo debido en los Sprint.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Cuando nos enfrentamos las dificultades, tratamos de avisar vía mensaje WhatsApp o Reuniones vía Teams que archivos se tocan para evitar que las funciones o el sistema se caiga al modificar un archivo. En el caso de la integración API Webpay, lo dejamos para el siguiente Sprint (3), lo que ocasiono que retrasáramos las funciones del POS Cajero. En mi opinión creo que, si hubiéramos implementado primero las funciones de Cajero /Admin, y dejar API Webpay para el final de los Sprint 4/5, hubiéramos presentado en el video más funcionalidades Como se planea enfrentar futuras dificultades: - En el caso de que hubiera un caso parecido a la API Webpay, trataremos de priorizar las funciones esenciales del software y tratar de acortar funcionalidades o retrasar las menos importantes para cumplir con el plan de trabajo - Respetar el tiempo estipulado que son 4 horas x 6 días a la semana, con el fin de acelerar la implementación de las funciones restantes del software

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Creo que mi trabajo es mejorable, lo que destaco es que respondo a tiempo cuando termino una actividad y lo aviso a Walter o al grupo de WhatsApp del equipo, para que vean si les gusta como funciona o si hay algo que mejorar para corregirlo a tiempo y no dejarlo a ultima hora. Lo que podría mejorar es revisar el funcionamiento del programa y avisar si hay fallos, ya que cuando alguien hace un commit, algunas veces tocan el código, y si se rompe, avisar a mis compañeros que hicieron modulo que lo corrijan. Ya que mi labor como QA es velar por el correcto funcionamiento del sistema.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Sobre el atraso de entregar ciertas funciones que se consideren importantes del software, como se evaluara el funcionamiento y aporte individual por commits al código, documentación final y la evaluación de la fase 2. Sobre preguntas al docente, si la nota individual será por código entregado, evaluará el funcionamiento o será grupal. Sobre los pares, si han tenido dificultades en el ámbito personal que les impida avanzar con las actividades.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: En mi opinión creo que no, ya que cuando estipulamos las actividades en el plan de trabajo, todos estuvimos de acuerdo con las tareas que se les asigno a cada uno y si por cualquier motivo, alguien tiene problemas con los avances, nos avisa al grupo y trataremos de solucionarlo como equipo. Hasta el momento no tenemos nuevas actividades que deban ser re-estribuidas, pero en caso de que alguien no pueda realizar las tareas. Avisa al grupo de WhatsApp para asignar a alguien más.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva, ya que los roles están claros y (Mauricio Muñoz como Product Owner y desarrollador backend, Walter Meneses como Scrum Master y desarrollador frontend, y yo como desarrollador frontend y QA) y cada uno responde por sus módulos que les correspondió en el plan de trabajo estipulado. Aspectos positivos: • Comunicación diaria con el equipo via Teams O WhatsApp • El apoyo y cooperación entre nosotros en las tareas compartidas, como el carrito y la integración de Webpay. Aspectos que se podrían mejorar: • La coordinación al modificar grandes archivos compartidos: avisar antes de cambiar el módulo de otro para evitar que se caiga las funcionalidades • La integración: subir cambios todos los días, en commits pequeños y con las pruebas pasando.