Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento como equipo hemos realizado las siguientes actividades respecto a lo que es planificación y desarrollo: Fase 1 Planificación y documentación: - Anteproyecto (Kick-off, Perfil de proyecto APT, Carta gantt, modelo de proceso de negocios BPMN, Matriz RACI, Modelo canva) - Ingeniería de requisitos (Documento toma de requerimientos FN y NFN, Historia de usuarios, Épicas e Historias de usuario, Vista de escenarios (Casos de uso) ) - Diseño de arquitectura (Diagramas de arquitectura 4+1 (Vista lógica, procesos, despliegue, física), diseño de prototipo (Mock-up), MER y MR, Documento de arquitectura (DAS), Diccionario de datos, Script base de datos) - Planificación Scrum (Matriz de Riesgos del proyecto, Vision y roles scrum, Documento y plantilla product backlog) Fase 2 Desarrollo y pruebas: - Sprint 1 (Semanas 5-6 / Arquitectura, Usuarios y Catálogo): Definición de la arquitectura base del sistema, Login por roles, gestión de cuentas usuarios del sistema, catálogo página web y páginas informativas. Documento y plantilla Sprint Backlog 1, Burndown sprint 1, validando Sprint 1, Resumen Reunión Retrospectiva 1. - Sprint 2 (Semanas 7-8 / Canal E-Commerce y Pagos Web): Desarrollo del carrito de compras, programación del sistema de despacho o retiro, integración de métodos de pago (Webpay) y validación de zonas de disponibilidad. Documento y plantilla Sprint Backlog 2, Burndown sprint 2, validando Sprint 2, Resumen Reunión Retrospectiva 2 - Sprint 3 (Semanas 9-10 / Punto de Venta y Producción): Implementación del módulo caja para la venta rápida en tienda y registro de producción diaria. Documento y plantilla Sprint Backlog 3, Burndown sprint 3. Nuestros objetivos no han sometido a cambios siguen siendo los mismos que desde un principio del proyecto: Objetivo general: - Desarrollar una página web para la Panadería “Los Tres Spa” que integre procesos digitales y automatice sus procesos de venta, producción y gestión de inventario, incorporando KPI’s para mejorar la eficiencia operativa y respaldar la toma de decisiones del negocio a través de Dashboards que faciliten la comprensión del estado de la panadería a nivel de ventas. Objetivos específicos: - Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la panadería para definir el funcionamiento del negocio. - Diseñar la arquitectura de software y la base de datos relacional que soporten las operaciones intercomunicadas de las áreas de ventas presenciales y E-commerce, incluyendo también el control de inventarios. - Desarrollar las funcionalidades operativas del sistema, incluyendo la atención en la caja presencial y el sistema web con integración de métodos de pago (Webpay) Todo el desarrollo de estos objetivos específicos ha sido desarrollado siguiendo una regla simple de grupo la cual se compone de dejar al responsable de cada actividad trabajar con el tiempo estimado que se encarga para cada una (Tiempo de referencia en el plan de trabajo como máx. Estipulado), ya que el proyecto fue pensado para trabajar de manera colaborativa vía commit de GitHub se tiene que hacer de esa forma para permitir la adaptabilidad del código, lógica y Vistas para los usuarios finales. Esto son nuestros avances de momento, ahora se continua desde la fase de desarrollo tanto en documentación como en el sistema. Hasta este punto es donde hemos desarrollado para el 50% de entrega del proyecto para la muestra del avance. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los Objetivos específicos y el objetivo general siguen siendo los mismos que se mencionaron para la primera entrega de la documentacion en la Fase 1 y mencionado en la “Resumen de avance proyecto APT” de este documento al principio. General: Desarrollar el sistema para la “Panadería Los tres Spa”, y los específicos: - Levantamiento y análisis de requerimientos FN y NFN - Diseñar la arquitectura del software, base de datos - Desarrollar las funcionalidades operativas del sistema, sistema venta presencial caja, integración método de pago (Webpay) |
| Metodología | Se mantiene como metodología SCRUM, la cual se compone de 5 sprint de 2 semanas cada una con su respectiva documentación (Sprint Backlog, burndown, documentación retrospectiva y validación), con reunión al final de cada sprint con el cliente. Los roles del equipo siguen sin modificaciones: - Walter Meneses: Scrum Master y Desarrollador Frontend - Mauricio Muñoz: Product Owner y Desarrollador Backend - Matias Tapia: Desarrollador Frontend y QA |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias disponibles del proyecto en el repositorio de GitHub y documentación subida a Trello, ambos actualizados al 50%: - Repositorio GitHub con el software panadería web: código fuente con el historial de commits de cada integrante, donde muestra el desarrollo de cada módulo por sprint. El sistema se ejecuta bajo Docker con base de datos MySQL 8 y permite ver el catálogo de la tienda, información del local carrito, sistema de retiro: en tienda o despacho a domicilio, mapa de cobertura de despacho, pago modo sandbox Webpay, creación de cuenta de usuario, historial de compras del cliente y panel de administración, Crud de Productos e interfaz de Sistema POS caja inicial. - Documentación Scrum: Product Backlog, documento de épicas e historias de usuario con criterios de aceptación, documento de visión y roles, Sprint Backlog de los Sprint 1 a 3, burndown de cada sprint, actas de retrospectiva y documentos de validación de los Sprint 1 y 2. Evidencian la aplicación de la metodología Scrum y el seguimiento del plan de trabajo. Documentación Subido a GitHub y Trello - Documentación Técnica: Documento DAS, Modelo Entidad-Relación, modelo relacional, diccionario de datos y script de la base de datos. Documentación subida a GitHub y Trello. Como se asegura la calidad: - Metodología Scrum con validación del cliente al cierre de cada sprint. - Control de versiones en GitHub - Entorno reproducible con Docker para que cualquier pc se pueda ejecutar |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de Requisitos | Levantamiento de requerimientos | Reuniones virtuales, Teams | 2 semanas | Mauricio Muñoz | Recolección de requerimientos de la solución y categorizar por tipo y nivel de prioridad | Completado |  |
| Administración de Bases de Datos | Modelado de base de datos | MySQL, Draw.io. | 2 semanas | Walter Meneses | Normalización de tablas | Completado | Cambio en el responsable de la actividad |
| Diseño de Interfaz de Usuario | Diseño de prototipos | Balsamiq | 2 semanas | Matias Tapia, Walter Meneses | Diseñar un prototipo interactivo del sistema para darle una visual de la interacción real del software con los procesos ya definidos con anterioridad. | Completado |  |
| Arquitectura de Software | Definir arquitectura del sistema | Draw.io, Trello, | 1 semana | Walter Meneses | La facilidad de esta actividad es que como los diagramas muestran las funcionalidades del sistema y están divididas según el área del software se complementan entre sí. | Completado |  |
| Programacion Web | Login y Gestión de Cuentas | Visual Studio Code, documentación, GitHub, | 2 semanas | Walter Meneses | Lo que puede facilitar la actividad del login y gestión de cuentas es que hay muchos diseños para la vista de Login y en lógica se pueden aplicar métodos ya aprendidos para verificar la existencia de un usuario creado. | Completado | Cambio en el responsable de la actividad. Gestion de cuentas con seleccion de roles. |
| Programacion web | Catalogo Web | Visual Studio Code, Documentación, GitHub | 1 semana | Matias Tapia | Se extraerá la información de los productos ya registrados y se visualizaran dentro del módulo de catálogo. | Completado | Cambio en el responsable de la actividad, base de datos cargada directamente de archivo json predefinada a mysql |
| Programacion Web | Páginas Informativas institucionales | Visual Studio Code, Documentación, GitHub | 1 semana | Matias Tapia, Walter Meneses | Se utilizará información ya entregada del cliente para generar esta vista en específico. | Completado | Cambio en el / los responsable de la actividad |
| Programacion Web | Carrito de compras | Visual Studio Code, Documentación, GitHub | 1 semana | Mauricio Muñoz | Lo que facilitará el desarrollo del carrito de compras será la lógica para la comunicación entre el catálogo y la lista personal (Carrito web) donde se almacenará la información. | Completado | Cambio en el responsable de la actividad |
| Programacion Web | Sistema de retiro o Despacho | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Matias Tapia, Mauricio Muñoz | Implementación condicional de campos de dirección según la opción seleccionada. | Completado | Cambio en el / los responsables de la actividad |
| Programacion Web, desarrollo backend API | Integración métodos de pago | Visual Studio Code, Documentación, Api WebPay, GitHub | 2 semanas | Mauricio Muñoz, Matias Tapia, Walter Meneses | Pruebas transaccionales en ambiente de integración (Sandbox) previo a producción. | Completado |  |
| Programacion Web | Validación zona de cobertura | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 1 semana | Matias Tapia | Delimitación de despacho restricta a la zona geográfica configurada para La Florida. | Completado |  |
| Programacion Web | Módulo de venta rápida en la caja, Diseño de la interfaz | Visual Studio Code, Documentacion, GitHub | 2 semanas | Walter Meneses | Interfaz gráfica optimizada para agilizar la atención presencial en el local. | Completado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Django y Docker: el mismo entorno para los tres integrantes y una estructura clara del proyecto, con el fin de evitar errores al instalar nuevas dependencias y garantizar compaatibilidad en cualquier medio de trabajo. - Ambiente de integración (sandbox) y tarjetas de prueba de Transbank: probamos pagos reales sin cobros. - Aprobaciones de los módulos por parte del cliente al final de cada Sprint

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades, sino que se ajustaron. Los ajustes fueron: - Login y gestión de cuentas: se rehizo para permitir una tienda pública; se agregaron el registro de clientes y la recuperación de contraseña por correo. - Catálogo web: se amplió con búsqueda por nombre y disponibilidad por turnos de venta (los productos se venden en horarios y días definidos por el administrador). - Retiro o despacho: se agregó una agenda de día y hora que solo ofrece horarios en que todos los productos del carrito están disponibles. - CRUD de productos: incorpora categorías, imágenes, turnos de venta y el registro de producción diaria. - Responsables: reasignamos algunas actividades según la disponibilidad de cada integrante; el plan de trabajo indica cuáles.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.